# ТЕСТ-ПЛАН

Разработка тестовых процедур для автоматического тестирования пользовательских приложений

Проект: Task Manager · Версия: 1.1 · Подтверждённые прогоны: 27.10.2026

Статус: актуальный объём автоматизации сопоставлен с Java-тестами, DataProvider и сохранёнными результатами. Первоначальные нереализованные сценарии отделены от действующего реестра.

# 1. Цель и объект тестирования

Цель — воспроизводимая проверка регистрации, авторизации и операций с задачами в отдельной тестовой среде https://task-manager-test-588r.onrender.com. Используется PostgreSQL task_manager_test на подтверждённом тестовом hostname и порту. Production исключён из конфигурации запусков.

# 2. Область охвата

Реализованы регистрация и API/HTML-валидация, вход, API-выход, список и CRUD задач, API-изоляция пользователей, JSON Schema и JDBC-проверки. Получение CSRF является служебным шагом клиентов и не считается самостоятельным тестом защиты без токена. Актуальный реестр содержит только реализованные сценарии.

# 3. Стратегия и уровни

Самостоятельных логических кейсов — 66: 34 API и 32 UI. Они реализованы 56 Java-методами: 27 API и 29 UI. В 23 DataProvider описаны 84 параметризованных выполнения; ещё 33 вызова не имеют параметров. Regression подтверждает 51 API и 66 UI выполнений, всего 117. Smoke — 6 API и 4 UI, подмножество Regression. Кейс может объединять однотипные строки DataProvider; количество кейсов, методов и выполнений — разные показатели.

# 4. Тестовые артефакты

Test_Cases_extended.xlsx: «Тест-кейсы» — 66 актуальных сценариев; «Связанные проверки» — 4 проверки внутри родительских сценариев с сохранёнными ID, без дополнительного счёта запусков; «Первоначальный план» — 14 исторических кейсов вне действующего объёма; «Сводка» — правила подсчёта. Для каждого актуального кейса указаны Java-класс, метод, данные/строки DataProvider, ожидаемый результат и подтверждение PASS.

# 5. Архитектура автоматизации

Родительский Maven POM и модули api-tests / ui-tests; Java 17, TestNG 7.10.2, Selenium 4.27.0, REST Assured 5.5.0, PostgreSQL JDBC, Allure TestNG 2.29.1. Шаги в Page Object и API-клиентах; AspectJ 1.9.22.1 обеспечивает @Step. HTTP-вложения содержат только метод, разрешённый путь, статус и длительность.

# 6. Окружение и подготовка

Секреты сохраняются однократно scripts/Initialize-TestSecrets.ps1 вне Git через Windows DPAPI и ACL. Запуск: scripts/Invoke-TestMaven.ps1 с именем набора или метода. TLS require / verify-full сохраняется как введён. Очищаются только данные, зарегистрированные существующим JDBC teardown.

# 7. Критерии входа

Нужны Java 17, Maven, Chrome, доступ к тестовому Render и PostgreSQL, постоянный тестовый пользователь и четыре секрета. UI ожидает готовность Render до четырёх минут; CI выполняет аналогичный прогрев для каждого набора. Рабочее локальное подключение проверено без изменения серверных настроек PostgreSQL.

# 8. Критерии завершения

Критерий завершения: каждый актуальный кейс связан с реализованным методом и подтверждённой записью запуска. 66 основных кейсов распределяют все 117 выполнений Regression без повторного счёта; связанные проверки не добавляют вызовов. Исторический план не влияет на текущие статусы и показатели. Ошибок teardown нет; удалённый CI остаётся неподтверждённым до запуска в GitHub.

# 9. Риски и ограничения

DPAPI доступен процессам того же пользователя Windows. Общая тестовая БД исключает параллельные запуски. CI использует max-parallel=1 и общую concurrency group без отмены текущего запуска. Холодный старт Render и ограничения сети могут увеличивать время. Selenium предупреждает о несовпадении CDP с Chrome 156; текущие WebDriver-сценарии проходят и CDP не используют. Прямой запуск Maven в обход скрипта не получает его защиты вывода.

# 10. Отчётность и показатели

Источник фактических статусов — сохранённые Allure JSON от 27.10.2026: API Smoke 6 PASS; API Regression 51 PASS; UI Smoke 4 PASS; UI Regression 66 PASS. Новые запуски ради правки документов не выполнялись. Номера вариантов DataProvider сопоставлены с порядком строк исходного кода. Все 84 варианта описаны отдельно в Test Data с ожидаемыми результатами и UUID подтверждения.

# 11. Данные и матрица трассировки

Test_Data_updated.xlsx содержит используемые фикстуры, 23 набора и отдельный лист «DataProvider» с 84 строками без значений паролей. Неиспользуемые данные перенесены в историю. Test_Matrix_updated.xlsx ссылается только на актуальные кейсы и показывает отдельно число кейсов, методов и выполнений. REQ-08/REQ-09 из первоначального плана оставлены в истории; REQ-10 описывает фактическую JDBC-проверку.

# 12. Воспроизведение результатов

Отчёты Smoke и Regression формируются отдельно scripts/Get-AllureReport.ps1. Подтверждения хранятся в target/runs/<Suite>/allure-results; не суммировать повторные архивные прогоны. GitHub workflow .github/workflows/tests.yml подготовлен для environment test и GitHub Secrets, но не опубликован и не запускался. Все значения секретов исключены из документации; настройки окружения описаны в workflow.

Тесты, DataProvider и очистка ради документации не изменялись. Сохранены ID реализованных сценариев; новые ID назначены только фактически существующим вариантам. Основной проект и production не изменялись. Commit, push и merge не выполнялись.